|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация**  **Республика Хакасия**  **Аскизского района**  **Администрация**  **Балыксинского сельсовета** |  | **Россия Федерациязы**  **Хакас Республика**  **Асхыс аймая**  **Палых аал чőбıнiӊ**  **устағ-пастаа** |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от г с. Балыкса № -п

**Об организации работ по безаварийному**

**прохождению весенне-летнего половодья**

**в 2020 году**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», в целях организации работы по безаварийному пропуску паводковых вод, для обеспечения сохранности жилищного фонда, объектов производственного, социального и коммунального хозяйства, железных и автомобильных дорог, гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, защиты животных в период весеннего половодья и паводка в 2020 году, руководствуясь статьями 10, 42 Устава муниципального образования Балыксинский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия от 11.01.2006 г., Администрация Балыксинского сельсовет Аскизского района Республики Хакасия **постановляет:**

1.Утвердить прилагаемый План основных противопаводковых мероприятий на 2020 год.

2.Считать утратившим силу постановление главы Балыксинского сельсовета № 31-п от 21.03.2019 г. «Об организации работ по безаварийному прохождению весенне-летнего половодья в 2019 году».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балыксинского сельсовета В.Ф.Завалин

Приложение 1

к постановлению от г.

№ -п

**ПЛАН**

**Основных противопаводковых мероприятий на 2020 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнители |
| 1 | Провести совещание с руководителями предприятий и организаций, учреждений на территории муниципального образования | март 2020 г. | В.Ф. Завалин глава Балыксинского  сельсовета |
| 2 | Подготовить мероприятия по организации работ по безаварийному пропуску паводковых вод | март 2020 г. | В.Ф. Завалин Глава Балыксинского  сельсовета |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди населения, проживающего в зоне подтопления | Март, апрель 2020 | В.Ф. Завалин Глава Балыксинского  сельсовета |
| 4. | Просить руководитель предприятий и организаций в случае наводнения и подтопления (по согласованию) предоставить технику;  Балыксинское лесничество (Сигов С.О.) автомобиль УАЗ;  Чередниченко С.А..- автомобиль УРАЛ 375, Т-130;  Яшникова Л.А., директор МБОУ «Балыксинская СОШ» , школьный автобус;  Администрация Балыксинского сельсовета  Автомобиль «Нива», экскаватор,;  Вакулин А.С., заведующий Балыксинской участковой больницей, автомобиль УАЗ;  ООО «Стимул» Бугаев А.Л., погрузчик, самосвал «МАЗ», ИП Карпов А.В., самосвал, ТТ-4; ООО «Артель старателей Хакасия» эксковатор, бульдозер,  (Тархов А.А) Перфилов И.А (эксковатор, бульдозер, погрузчик).  ООО «Промстрой» начальник участка Белкин Н.А.(эксковатор, бульдозер) | на период паводка | Руководители предприятий и учреждений всех форм собственности |
| 5 | Определить места для размещения эвакуируемых в случае подтопления паводковыми водами (Балыксинская средняя школа) по согласованию. Довести до населения о месте нахождения временного пункта размещения | апрель-май 2020 | Яшникова Л.А., директор Балыксинской средней школы  Администрация  Балыксинского  сельсовета |
| 6 | Провести разъяснительную работу среди учащихся школы по разъяснению правил поведения на случай наводнения | апрель-май 2020 | Яшникова Л.А.,  Директор Балыксинской средней школы |
| 7 | Организовать дежурство паводковой комиссии (по согласованию) | апрель-май 2020 | В.Ф. Завалин , глава Балыксинского сельсовета |
| 8 | Заключить договора по поставке продуктов питания в случае подтопления с предпринимателями Назаровой Н.Н. Соколовой С.Н. | до 20.04.2020г. | Циплухина А.Н.., документовед |
| 9 | Создать резерв ГСМ -3 т. дизтопливо  - 2 т. бензина | на период паводка 2020г. | Индивидуальный Предприниматель Иванов И.Ф. |
| 10 | Организовать своевременное информирование населения о состоянии водоёмов и соблюдении мер безопасности, используя местные средства массовой информации, а также выступления в коллективах, на собраниях и сходах граждан по месту жительства | на период паводка | В.Ф. Завалин , глава Балыксинского сельсовета |
| 11 | Обследование состояния ГТС на реках, водоёмах | до 31.03.2020 | В.Ф. Завалин , глава Балыксинского сельсовета |
| 12 | Обеспечить наблюдения за водоёмами в период вскрытия рек и ледохода | до 31.03.2020 | В.Ф. Завалин , глава Балыксинского сельсовета |
| 13 | Укрепить опоры подвесного моста в д.Николаевка | до 31.03.2020 | ООО «Артель старателей Хакасия» начальник участка Тархов А.А. |
| 14 | Укрепить дамбу в д.Николаевка | до 15.04.2020 | ООО «Артель старателей Хакасия» начальник участка Тархов А.А. |